План работ

| №п/п | Алгоритм действий | Время и длительность выполнения работ | Характер работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Выделение IP адреса в сегменте ВКС сети предприятия и внешнего IP для доступа из сети Интернет. |  | Подготовка |  |
|  | Сбор информации о терминалах ВКС, который будут использоваться для проведения тестирования. Формат: 1)наименование-модель 2)IP адрес для вызова терминала |  | Подготовка |  |
|  | Настройка выделенных IP адресов на сервере Винтео. |  | Конфигурирование |  |
|  | Регистрация терминалов на сервере Винтео |  | Конфигурирование |  |
|  | Настройка тестовых конференций на сервере Винтео для проведения тестирования. |  | Конфигурирование |  |
|  | Обучение персонала предприятия (администратор ВКС, участвующий ) работе с сервером Винтео. |  | Подготовка |  |
|  | Основные работы |  |  |  |
|  | Работы на Сервере Винтео и видеотерминалах. |  |  |  |
|  | Запуск тестовой конференции. |  | Проверка работы |  |
|  | Проверка функционала вызова зарегистрированного абонента в тестовую конференцию |  | Проверка работы |  |
|  | Проверка функционала прямого звонка абонента на сервер Винтео |  | Проверка работы |  |
|  | Проверка функционала вызова всех участников в предварительно настроенную конференцию. |  | Проверка работы |  |
|  | Проверка функционала записи конференции в требуемом качестве. |  | Проверка работы |  |
|  | Проверка функционала трансляции конференции |  | Проверка работы |  |
|  | Проверка функционала передачи контента с устройства выступающего в конференции. |  | Проверка работы |  |
|  | Проверка функционала модератора. |  | Проверка работы |  |
|  | Проверка каскадного соединения с серверами Polycom |  | Проверка работы |  |
|  | Наблюдение за работой системы в целом и корректировка параметров работы. |  | Пилотная эксплуатация |  |
|  | Сбор отзыва об эксплуатации и определение дальнейших этапов тестирования. |  | Подготовка отчёта. |  |
|  | План отката |  |  |  |
|  | Выключение сервера Винтео из сети предприятия |  | Конфигурирование |  |
|  | Удаление настроек на сетевых устройствах предприятия. |  | Конфигурирование |  |